# AI 项目孵化工厂架构设计书 — V4最终版

文档编号： FORGE-ARCH-004 版本： v4.0

### 1. 目标与成功标准

项目目标

建立一套能在M1 Max单机上持续孵化多个AI软件项目的可重复工作体系。目标不是完成某一个具体项目，而是建立一条可持续运行的项目孵化流水线。

成功标准

| 维度 | 可测量指标 |
| --- | --- |
| 质量 | 每个交付项目有可运行的测试套件，测试覆盖率达项目定义标准 |
| 复用 | 从第2个项目起，DISCOVERY→SPEC阶段人工投入比第1个项目减少 |
| 稳定性 | 任意单一组件故障，工作流主体在2小时内恢复 |
| 演进 | 替换任意一个本地模型，工作流无需修改 |

核心约束

C1: 境外闭源模型（ChatGPT/Claude网页）= 人工手动交互，仅限关键节点，无API

C2: 可自动调用的最强云端模型 = GLM-5.1 via 代理转发

· GLM-5.1 不可用时：自动切换本地模型（不中断工作流）

C3: 本地主力模型 = qwen3.6:35b-a3b-q8_0（已拉取）

C4: 本地Fallback模型 = qwen3:14b（已拉取）

C5: 无OpenRouter，无其他外部云端路由

C6: 执行底座 = Claude Code in VS Code（唯一底座）

C7: 无月度预算硬限制

### 2. 系统架构图

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║                         FORGE FACTORY  v4                                 ║

║                    macOS M1 Max 64GB  ·  2026                             ║

╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TIER 0: HUMAN INTERFACE（人类控制层）                                    │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐   │

│  │  主工作台                 │   │  Manual Gate（境外模型手动接入）    │   │

│  │  VS Code                 │   │                                  │   │

│  │  └─ Claude Code          │   │  输入：本地限定规格文档             │   │

│  │     （主执行底座）         │   │  → ChatGPT/Claude/Arena网页端    │   │

│  │                          │   │  → 得到限定规格回答               │   │

│  │  Terminal                │   │  → 手动写入                      │   │

│  │                          │   │    docs/external-review/         │   │

│  └──────────┬───────────────┘   └──────────────────────────────────┘   │

└─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TIER 1: PHASE STATE MACHINE（阶段状态机）                                │

│                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                   │   │

│  │  DISCOVERY ──→ SPEC ──→ BUILD ──→ HARDEN ──→ RETRO              │   │

│  │      ↑            ↑        ↑         ↑          │               │   │

│  │      └────────────┴────────┴─────────┘          │               │   │

│  │                反馈回路（强制记录）                └─→ _factory/   │   │

│  │                                                                   │   │

│  │  每个Phase：Entry Condition + Agent配置 + Exit Artifact + Gate    │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TIER 2: MODEL ROUTING LAYER（模型路由层）                                │

│                                                                         │

│  Claude Code: ANTHROPIC_BASE_URL=http://localhost:4000                  │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐      │

│  │              LiteLLM Proxy  (localhost:4000)                   │      │

│  │         统一网关 · 自动Fallback · 成本追踪 · 日志              │      │

│  │                                                               │      │

│  │  ┌──────────────────────────┐  ┌────────────────────────────┐│      │

│  │  │  LOCAL TIER (cost=0)      │  │  CLOUD TIER (GLM-5.1)      ││      │

│  │  │                          │  │                            ││      │

│  │  │  PRIMARY:                │  │  glm-5.1 via proxy         ││      │

│  │  │  qwen3.6:35b-a3b-q8_0   │  │  · 架构设计/ADR             ││      │

│  │  │  (主力，所有任务)         │  │  · 安全审查                 ││      │

│  │  │                          │  │  · 复杂跨文件推理            ││      │

│  │  │  FALLBACK:               │  │                            ││      │

│  │  │  qwen3:14b               │  │  GLM不可用时：              ││      │

│  │  │  (备用，当35b超时/失败)    │  │  自动切换到LOCAL TIER       ││      │

│  │  └──────────────────────────┘  └────────────────────────────┘│      │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘      │

└─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TIER 3: EXECUTION SANDBOX（执行沙盒层）                                  │

│                                                                         │

│  Git Worktrees（任务级隔离）                                              │

│  ├── /main                                                              │

│  ├── /worktree-feature-A                                                │

│  └── /worktree-feature-B                                                │

│                                                                         │

│  Claude Code Hooks（质量门控，确定性执行）                                 │

│  ├── pre-tool-use:   权限检查（阻止越权文件访问）                           │

│  ├── post-tool-use:  测试自动运行 + 失败计数（熔断）                        │

│  └── pre-commit:     lint + TASK_GRAPH状态检查                           │

└─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TIER 4: KNOWLEDGE PERSISTENCE（知识持久化层）                            │

│                                                                         │

│  _factory/（工厂知识库，跨项目共享，版本控制）                              │

│                                                                         │

│  projects/{name}/（项目知识，提交到Git）                                  │

│  ├── AGENTS.md      工具无关规范（主要入口，工具换了它还在）                 │

│  └── .claude/CLAUDE.md  Claude Code专属配置                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3. 模型配置

#### 3.1 LiteLLM路由配置

YAML

# ~/forge/_infra/litellm-config.yaml

model_list:

# ═══════════ LOCAL PRIMARY（主力，cost=0）═══════════

- model_name: "local/primary"

litellm_params:

model: "ollama/qwen3.6:35b-a3b-q8_0"

api_base: "http://localhost:11434"

timeout: 300

model_info:

cost_per_token: 0

# ═══════════ LOCAL FALLBACK（备用，cost=0）═══════════

- model_name: "local/fallback"

litellm_params:

model: "ollama/qwen3:14b"

api_base: "http://localhost:11434"

timeout: 120

model_info:

cost_per_token: 0

# ═══════════ CLOUD PRIMARY（GLM-5.1 via 代理）═══════════

- model_name: "cloud/glm-primary"

litellm_params:

model: "openai/glm-5.1"

api_base: "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"

api_key: "os.environ/GLM_API_KEY"

timeout: 120

model_info:

input_cost_per_token: 0.0000014   # ¥1.4/百万tokens，按实际填写

output_cost_per_token: 0.0000044  # ¥4.4/百万tokens，按实际填写

router_settings:

routing_strategy: "latency-based-routing"

# GLM不可用时自动切换本地模型

fallback_models:

"cloud/glm-primary":

- "local/primary"

- "local/fallback"

"local/primary":

- "local/fallback"

# 健康检查

enable_pre_call_checks: true

num_retries: 2

retry_after: 5

# 日志（成本追踪）

success_callback: ["langfuse"]   # 可选，或改为 "prometheus"

failure_callback: ["langfuse"]

#### 3.2 路由决策矩阵

text

任务类型                        │ 首选              │ Fallback-1        │ Fallback-2

────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────

代码生成（标准，<100行）          │ local/primary     │ local/fallback   │ cloud/glm

代码生成（复杂，跨文件重构）       │ cloud/glm        │ local/primary    │ local/fallback

单测生成                         │ local/primary     │ local/fallback   │ —

集成测试生成                     │ local/primary     │ cloud/glm        │ local/fallback

架构设计/ADR                    │ cloud/glm        │ local/primary    │ Manual Gate

安全审查（HARDEN Phase）         │ cloud/glm        │ local/primary    │ Manual Gate

代码探索（read-only）            │ local/primary     │ local/fallback   │ —

依赖分析/文档摘要                │ local/primary     │ local/fallback   │ —

复杂推理/规划                    │ local/primary     │ cloud/glm        │ local/fallback

复盘分析（RETRO）                │ local/primary     │ local/fallback   │ —

────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────

Manual Gate = 人工将文档送往ChatGPT/Claude网页端，结果手动写入external-review/

GLM-5.1不可用时的自动处理：

- LiteLLM的fallback_models配置会自动将cloud/glm-primary的请求切换到local/primary

- 工作流不中断，仅在RETRO阶段的BUILD_LOG中记录"GLM不可用，使用本地模型"

- 对安全审查等高质量要求节点：降级后在EXIT ARTIFACT中标注"待人工复核"

### 4. Phase State Machine（五阶段状态机）

#### Phase 1：DISCOVERY（探索）

text

Entry Condition:

· 用户提供初始想法（任意格式）

Agent配置:

主力模型: local/primary（qwen3.6-35b）

工具权限: read-only（Web搜索、文件读取）

Exit Artifact（必须产出）:

docs/DISCOVERY.md

· 核心用户场景（≥3个）

· 同类产品/开源项目清单

· 已知失败案例（≥1个）

· 非功能要求（性能/安全/成本）

· 验收标准草案（描述性，非测试代码）

Exit Gate:

· 自动：DISCOVERY.md字段完整性检查

· 人工：HITL Gate-1（用户确认需求边界）

Manual Gate-1（可选）:

触发条件：用户对需求边界不确定，或需要外部视角

输入：docs/external-review/_INPUT_TEMPLATE.md生成的摘要

输出：写入 docs/external-review/discovery-review.md

#### Phase 2：SPEC（规格化）

text

Entry Condition:

· docs/DISCOVERY.md存在

· HITL Gate-1通过

Agent配置:

架构推理: cloud/glm-primary（GLM-5.1）

ADR生成: cloud/glm-primary

风险评估: local/primary

工具权限: read（项目文件）+ write（docs/目录）

GLM不可用时: local/primary承担所有任务

Exit Artifact（必须产出）:

docs/SPEC.md（架构设计 + 技术选型）

docs/specs/{feature}/spec.md（功能规格）

docs/specs/{feature}/acceptance.md（可描述的验收标准）

docs/adr/ADR-*.md（架构决策记录）

docs/TASK_GRAPH.md（初始任务图，含依赖关系）

docs/RISK.md（风险清单）

Exit Gate:

· 自动：ADR数量 ≥ 关键技术决策数量

· 自动：每个Feature有对应acceptance.md

· 自动：TASK_GRAPH.md任务粒度检查（50-300行估算）

· 人工：HITL Gate-2（用户确认架构选型）

Manual Gate-2（强烈建议）:

触发条件：架构决策对整个项目影响重大

输入：SPEC.md摘要 + 候选架构对比表（≤2000字）

输出：写入 docs/external-review/spec-review.md

#### Phase 3：BUILD（构建）

text

Entry Condition:

· docs/SPEC.md + docs/TASK_GRAPH.md存在

· HITL Gate-2通过

Agent配置:

代码生成: local/primary（qwen3.6-35b）

测试生成: local/primary

代码探索: local/primary（read-only模式）

Fallback: local/fallback（local/primary连续失败2次后）

云端升级: cloud/glm-primary（用户主动触发，或Fallback仍失败时）

工具权限: read+write（src/ + tests/）

禁止修改 docs/SPEC.md 和 docs/adr/

内循环（本地完成，首选零成本）:

Task → 实现 → 单测 → 运行测试

├── 测试通过 → 更新TASK_GRAPH（status: DONE）→ 下一个Task

└── 测试失败 → 重新实现（最多3次）→ Fallback到local/fallback

→ 仍失败 → 可升级cloud/glm → HITL介入

Hooks执行（确定性门控）:

post-write-code: 自动运行 .claude/test-runner.sh

pre-task-complete: 检查TASK_GRAPH对应Task的status字段是否更新为DONE

失败计数器: 连续5次失败触发熔断，强制停止，等待HITL

Exit Artifact（必须产出）:

· 所有Task状态=DONE（TASK_GRAPH全绿）

· 测试套件可运行（集成测试通过）

· docs/BUILD_LOG.md（每个Task的执行记录）

Exit Gate:

· 自动：CI通过（所有测试绿）

· 自动：TASK_GRAPH.md所有任务status=DONE

· 自动：无lint错误

#### Phase 4：HARDEN（加固）

text

Entry Condition:

· BUILD阶段Exit Gate通过

Agent配置:

安全审查: cloud/glm-primary（GLM-5.1）优先

性能分析: local/primary

依赖审计: 脚本自动化（非LLM）

工具权限: read-only（全项目）+ write（docs/harden/）

GLM不可用时的降级路径:

Step 1: local/primary进行初步安全扫描

Step 2: 自动化工具（bandit/semgrep/trivy/npm audit）执行静态分析

Step 3: 将报告压缩为≤1500字

Step 4: Manual Gate → 送往ChatGPT/Claude网页端复核

结果标注: "初步扫描 + 待人工深度复核"

任务列表:

· Security Review（OWASP Top 10 + 项目特定威胁模型）

· Performance Bottleneck分析

· 依赖漏洞扫描（根据项目类型选择工具）

· 架构合规检查（与ADR对照）

Exit Artifact（必须产出）:

docs/harden/SECURITY_REVIEW.md

docs/harden/PERFORMANCE_ANALYSIS.md

docs/harden/DEPENDENCY_AUDIT.md

Exit Gate:

· 自动：依赖扫描通过（无Critical/High漏洞）

· 人工：HITL Gate-3（用户最终验收）

Manual Gate-3（关键，强烈建议）:

触发条件：安全相关功能、涉及用户数据、准备发布

输入：SECURITY_REVIEW.md摘要（≤1500字）

输出：写入 docs/external-review/security-review.md

#### Phase 5：RETRO（复盘）

text

Entry Condition:

· HITL Gate-3通过

Agent配置:

复盘分析: local/primary 或 cloud/glm-primary

工具权限: read（全项目）+ write（_factory/）

任务列表:

必做层（≤30分钟，不可跳过）:

· 填写 _factory/lessons/_TEMPLATE.lesson.md 的5个核心字段

· 更新 _factory/adr-archive/（如有新的跨项目决策）

选做层（按需，有明确收益时执行）:

· 新Skill文件（条件：该流程被使用≥2次）

· Pattern更新（条件：脚手架有实质性改进）

Exit Artifact（必须产出）:

_factory/lessons/YYYY-MM-{project-name}.lesson.md

_factory/adr-archive/（更新）

全局CLAUDE.md更新建议（人工确认后生效）

Exit Gate:

· 自动：LESSON文档5个核心字段完整

· 人工：HITL Gate-4（用户审批知识库更新）

### 5. Agent体系

text

角色               模型配置           Phase       权限边界          职责

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

User（你）          —                全Phase      最高权限          战略决策

HITL Gate审批

Manual Gate执行

主Orchestrator      local/primary    全Phase      项目目录读写       状态机驱动

(Claude Code)    (持续)       受Hooks限制       上下文注入

Phase切换判断

arch-advisor        cloud/glm        SPEC         read-only        架构方案生成

(GLM-5.1)                                      ADR编写

技术选型推理

coder               local/primary    BUILD        src/tests/ R+W   代码实现

禁止修改docs/     单测生成

code-explorer       local/primary    BUILD        read-only        代码库上下文

(read-only模式)              (src/tests/)      快速探索

security-reviewer   cloud/glm        HARDEN       全项目 read-only  安全审查

→ local/primary              harden/ W         威胁建模

(降级时)

automated-reviewer  Hooks（非LLM）   每次         read（检查结果）  测试通过/失败

确定性执行        tool-use后                    lint检查

TASK_GRAPH验证

熔断控制

retro-analyst       local/primary    RETRO        全项目 read       经验提炼

或 cloud/glm                 _factory/ W       Pattern更新

严格职责边界规则：

- 所有Subagent权限由Claude Code Hooks在执行时强制检查，不依赖Prompt声明

- 架构相关文件（docs/SPEC.md, docs/adr/）只有arch-advisor可写，coder禁止修改

- TASK_GRAPH.md的status字段更新是BUILD Phase每个Task完成的强制前置步骤（Hooks验证）

- 境外模型输出永远通过docs/external-review/目录进入系统，不直接影响代码

### 6. 项目目录结构

text

~/forge/

│

├── _infra/                                    # 🔧 基础设施（一次配置）

│   ├── litellm-config.yaml                   # 路由 + Fallback + 日志

│   ├── litellm-config.local.yaml             # 本地覆盖（不提交Git）

│   ├── model-routing-rules.md                # 路由决策文档（人类可读）

│   ├── forge-cli.sh                          # Manual Gate辅助脚本

│   └── setup.sh                              # 一键环境初始化

│

├── _factory/                                  # 🏭 工厂知识库（跨项目共享）

│   │

│   ├── skills/                                # 按需注入的过程性知识

│   │   ├── _TEMPLATE.skill.md

│   │   ├── discovery-interview.skill.md

│   │   ├── arch-design.skill.md

│   │   ├── tdd-cycle.skill.md

│   │   ├── security-review.skill.md

│   │   ├── api-design.skill.md

│   │   ├── db-schema-design.skill.md

│   │   └── code-review.skill.md

│   │

│   ├── patterns/                              # 可运行的项目脚手架

│   │   ├── fastapi-backend/

│   │   │   ├── README.md                     # 适用场景 + 已知局限

│   │   │   ├── pyproject.toml

│   │   │   ├── src/

│   │   │   └── tests/                        # Pattern自带测试

│   │   ├── nextjs-saas/

│   │   ├── rag-pipeline/

│   │   └── mcp-server/

│   │

│   ├── adr-archive/                           # 跨项目架构决策归档

│   │   └── ADR-GLOBAL-001-llm-gateway.md

│   │

│   └── lessons/                               # 结构化复盘（标准格式）

│       ├── _TEMPLATE.lesson.md

│       └── 2026-Q2-{project-name}.lesson.md

│

├── _agents/                                   # 🤖 全局Agent定义

│   ├── arch-advisor.md

│   ├── security-reviewer.md

│   ├── code-explorer.md

│   └── retro-analyst.md

│

└── projects/                                  # 📁 项目目录

└── {project-name}/

│

├── AGENTS.md                          # ⭐ 主入口（工具无关规范）

│                                      #    架构约定 + 编码规范

│                                      #    ADR摘要 + 质量门控

├── .claude/

│   ├── CLAUDE.md                      # Claude Code专属配置

│   │                                  # Hooks注册 + Subagent配置

│   ├── test-runner.sh                 # 项目级测试命令（Hooks调用）

│   └── agents/

│       ├── coder.md

│       └── reviewer.md

│

├── docs/

│   ├── DISCOVERY.md                   # Phase 1 Artifact

│   ├── SPEC.md                        # Phase 2 Artifact

│   ├── TASK_GRAPH.md                  # 动态任务图（机器可读格式）

│   ├── RISK.md                        # 风险清单

│   ├── BUILD_LOG.md                   # 任务执行记录

│   │

│   ├── specs/                         # 分Feature规格

│   │   └── {feature-name}/

│   │       ├── spec.md                # 功能规格

│   │       └── acceptance.md          # 验收标准

│   │                                  # SPEC期：描述性

│   │                                  # BUILD首Task：转化为测试代码

│   ├── adr/

│   │   └── ADR-001-*.md

│   │

│   ├── harden/

│   │   ├── SECURITY_REVIEW.md

│   │   ├── PERFORMANCE_ANALYSIS.md

│   │   └── DEPENDENCY_AUDIT.md

│   │

│   └── external-review/               # Manual Gate输入/输出

│       ├── _INPUT_TEMPLATE.md         # 标准输入格式（forge-cli自动生成）

│       ├── discovery-review.md

│       ├── spec-review.md

│       └── security-review.md

│

├── src/

└── tests/

├── unit/

├── integration/

└── acceptance/

### 7. 关键配置文件内容

#### 7.1 TASK_GRAPH.md（机器可读格式）

Markdown

# TASK_GRAPH

## Task: setup-project-structure

- status: DONE

- model-used: local/primary

- glm-cost: 0

- tests-passed: yes

- completed-at: 2026-06-10T10:00:00

- fallback-used: no

## Task: implement-user-model

- status: DONE

- model-used: local/primary

- glm-cost: 0

- tests-passed: yes

- completed-at: 2026-06-10T11:30:00

- fallback-used: no

## Task: implement-auth-api

- status: IN_PROGRESS

- model-used: local/primary

- glm-cost: 0

- tests-passed: pending

- fallback-used: no

## Task: implement-oauth-flow

- status: TODO

- depends-on: implement-auth-api

## Task: integration-tests

- status: TODO

- depends-on: implement-oauth-flow

#### 7.2 Hooks配置（.claude/CLAUDE.md中注册）

Markdown

# CLAUDE.md - Hooks配置

## Hooks

### post-tool-use

当任何write/bash工具执行后：

运行 .claude/hooks/post-tool-use.sh

### pre-commit

提交前检查：

运行 .claude/hooks/pre-commit.sh

Bash

# .claude/hooks/post-tool-use.sh

#!/bin/bash

# ── 测试自动运行 ──

if echo "$TOOL_NAME" | grep -qE "(write|str_replace|create)"; then

echo "🧪 Running tests..."

bash .claude/test-runner.sh

TEST_EXIT=$?

if [ $TEST_EXIT -ne 0 ]; then

# 失败计数器（熔断机制）

FAIL_FILE="/tmp/.forge_fail_$(basename $PWD)"

COUNT=$(cat "$FAIL_FILE" 2>/dev/null || echo 0)

COUNT=$((COUNT + 1))

echo $COUNT > "$FAIL_FILE"

if [ $COUNT -ge 5 ]; then

echo "🔴 CIRCUIT BREAKER: 连续失败5次，强制停止。"

echo "请检查错误，必要时切换到更强模型或HITL介入。"

echo 0 > "$FAIL_FILE"

exit 2  # 强制停止Agent

fi

echo "❌ Tests failed ($COUNT/5). Retrying..."

exit 1

else

echo 0 > "/tmp/.forge_fail_$(basename $PWD)"  # 成功重置计数

echo "✅ Tests passed."

fi

fi

Bash

# .claude/hooks/pre-commit.sh

#!/bin/bash

# ── lint检查 ──

echo "🔍 Running lint..."

bash .claude/lint-runner.sh

if [ $? -ne 0 ]; then

echo "❌ Lint failed. Fix before committing."

exit 1

fi

# ── TASK_GRAPH状态检查 ──

if grep -q "status: IN_PROGRESS" docs/TASK_GRAPH.md 2>/dev/null; then

echo "❌ TASK_GRAPH has IN_PROGRESS tasks. Update status to DONE before committing."

exit 1

fi

echo "✅ Pre-commit checks passed."

Bash

# .claude/test-runner.sh（项目级，按项目类型自定义）

#!/bin/bash

# 修改这里适配你的项目

# Python项目示例：

pytest tests/unit/ --timeout=30 -x -q

# 或 Node.js项目：

# npm test --silent

# 或 Go项目：

# go test ./... -timeout 30s

#### 7.3 forge-cli.sh（Manual Gate辅助工具）

Bash

#!/bin/bash

# ~/forge/_infra/forge-cli.sh

# 用法: source ~/forge/_infra/forge-cli.sh

# 生成Manual Gate输入文档并复制到剪贴板

forge_gate_input() {

local gate_id="${1:-discovery}"

local template_file="docs/external-review/_INPUT_TEMPLATE.md"

local output_file="docs/external-review/${gate_id}-input.md"

if [ ! -f "$template_file" ]; then

echo "❌ 找不到模板文件: $template_file"

return 1

fi

# 根据gate_id填充不同内容

case $gate_id in

discovery)

echo "📋 生成Discovery Gate输入文档..."

cat docs/DISCOVERY.md | head -100 > "$output_file"

;;

spec)

echo "📋 生成Spec Gate输入文档..."

echo "# 架构方案评审请求" > "$output_file"

echo "" >> "$output_file"

cat docs/SPEC.md | head -150 >> "$output_file"

;;

security)

echo "📋 生成Security Gate输入文档..."

cat docs/harden/SECURITY_REVIEW.md >> "$output_file"

;;

esac

# 复制到剪贴板（macOS）

cat "$output_file" | pbcopy

echo "✅ 已复制到剪贴板 → 粘贴到ChatGPT/Claude网页端"

echo "📁 输入文档已保存到: $output_file"

}

# 保存Manual Gate输出结果

forge_gate_output() {

local gate_id="${1:-discovery}"

local output_file="docs/external-review/${gate_id}-review.md"

echo "📥 请将ChatGPT/Claude的回答粘贴下方，输入完成后按 Ctrl+D："

echo "---" >> "$output_file"

echo "# External Review: ${gate_id}" >> "$output_file"

echo "# Generated: $(date)" >> "$output_file"

echo "" >> "$output_file"

cat >> "$output_file"

echo "✅ 已保存到: $output_file"

}

# 带原因记录的跳过（不消失，RETRO时可见）

forge_gate_skip() {

local gate_id="${1:-discovery}"

local reason="${2:-未提供原因}"

local skip_file="docs/external-review/${gate_id}-skipped.md"

echo "# Gate Skipped: ${gate_id}" > "$skip_file"

echo "# Time: $(date)" >> "$skip_file"

echo "# Reason: ${reason}" >> "$skip_file"

echo "⚠️  Gate ${gate_id} 已跳过，原因已记录至 ${skip_file}"

echo "    此记录将在RETRO Phase被审查。"

}

echo "✅ forge-cli loaded. Commands: forge_gate_input, forge_gate_output, forge_gate_skip"

#### 7.4 全局CLAUDE.md模板

Markdown

# CLAUDE.md（Global）

# 位置：~/.claude/CLAUDE.md

## 身份

你是FORGE Factory的主Orchestrator，负责在指定的Phase内驱动任务执行。

## 核心原则

- Context-First：每个任务开始前，先读取相关的Skill文件和AGENTS.md

- 最小权限：只操作当前Phase允许的目录和文件

- Gate-Driven：Phase完成前必须确认Exit Gate通过

- 反馈记录：任何回退操作必须记录在BUILD_LOG.md中

## 模型路由偏好

- 代码生成类任务：优先使用本地模型（zero cost）

- 架构/安全类任务：使用GLM-5.1

- 简单探索/文档：使用本地模型

- 如果本地模型连续失败2次：提示我选择是否升级到GLM

## 质量标准

- 代码变更后必须运行测试（通过Hooks自动执行）

- 任务完成前必须更新TASK_GRAPH.md的status字段

- 禁止在未经授权的情况下修改docs/SPEC.md和docs/adr/

## 知识注入顺序

1. 全局CLAUDE.md（本文件）

2. 项目AGENTS.md

3. 当前Phase对应的Skill文件（按需加载）

4. 项目CLAUDE.md（如存在）

## 上下文管理

- 每完成一个Task后使用/clear或提示我手动清理，防止上下文污染

- 长时间会话（>2小时）建议重启并重新注入必要上下文

### 8. 风险清单

| 排名 | 风险描述 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLM-5.1 API通过代理不稳定 | 🔴 高 | LiteLLM fallback_models自动切换本地模型；工作流不中断；关键节点标注"待复核" |
| 2 | qwen3.6-35b在复杂工具调用上失败 | 🔴 高 | Hooks熔断（连续3次失败停止）；自动Fallback到qwen3:14b；仍失败可手动升级GLM |
| 3 | TASK_GRAPH腐化 | 🟡 中 | pre-commit Hook强制检查status字段；IN_PROGRESS存在时阻止提交 |
| 4 | 知识库质量腐化 | 🟡 中 | RETRO必做层30分钟固定模板；HITL Gate-4审批写入_factory/的内容 |
| 5 | Claude Code版本更新破坏Hooks格式 | 🟡 中 | Hooks以Shell脚本为主，稳定性高于CLAUDE.md配置；测试升级在独立分支 |
| 6 | Manual Gate协议执行不一致 | 🟡 中 | forge-cli.sh自动生成标准输入文档并复制剪贴板；减少人工格式化成本 |
| 7 | Model Context长度超限（安全审查） | 🟡 中 | HARDEN Phase按模块分批审查，而非一次加载全部代码；结果汇总到SECURITY_REVIEW.md |
| 8 | 并行项目内存压力 | 🟢 低 | 同时运行Worktree ≤ 2；35b + 14b合计约30GB，64GB有充足余量 |
| 9 | Skill/Pattern版本过期 | 🟢 低 | Pattern的README记录"最后验证版本"；RETRO Phase触发Pattern更新检查 |

### 9. 演进路线

#### Phase 1：基础设施

text

退出条件：

✅ Ollama验证：qwen3.6:35b-a3b-q8_0 和 qwen3:14b 工具调用测试通过

✅ LiteLLM Proxy：Claude Code → LiteLLM → Ollama 链路验证通过

✅ GLM-5.1 API：Claude Code → LiteLLM → GLM-5.1 链路验证通过

✅ Fallback验证：GLM不可用时自动切换到本地模型

✅ Hooks：测试自动运行 + 熔断机制验证

✅ _factory/基础结构建立完成（至少3个Skill + 1个Pattern）

#### Phase 2：首个试点项目

text

退出条件：

✅ 完整走通5-Phase：DISCOVERY → SPEC → BUILD → HARDEN → RETRO

✅ 项目可运行，测试通过

✅ LESSON文档完成（5个核心字段）

✅ 每个Phase的耗时和GLM调用次数有记录（用于优化路由矩阵）

#### Phase 3：多项目并行

text

退出条件：

✅ 2个项目同时推进，无工具链冲突

✅ 第2个项目DISCOVERY+SPEC耗时 < 第1个项目的70%（复用收益验证）

✅ _factory/中有≥5个Skill和≥2个可运行Pattern

✅ LiteLLM Dashboard成本追踪正常工作